Приложение 1

К приказу  № 299-ш от 04.04.2016

План работы по внедрению электронного журнала

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание нормативно-правовой базы |  |  |
| 1 | Издание приказа о внедрении электронного журнала | Апрель | Директор школы |
| 2 | Утверждение плана работы по внедрению электронного журнала | Апрель | Директор школы |
| 3 | Формирование нормативно-правового обеспечения внедрения электронного журнала через развитие системы локальных актов: - регламент ведения ЭЖ, - регламент предоставления услуги ЭЖ, - Положение Об электронном журнале (электронном дневнике обучающегося) | Апрель | Директор школы |
| 4 | Внесение изменений в имеющуюся нормативно-правовую базу: Устав ОО; Договор ОО с учредителем (учредителями); Договор ОО с родителями; Должностные инструкции сотрудников ОО; Положение о внутришкольном контроле; Положение об учебном кабинете; Положение об аттестации педагогических кадров; Правила приема в ОО; Правила поведения учащихся; - Правила внутреннего распорядка ОО; Трудовой договор (контракт) с работниками; Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; Коллективный договор между учреждением и работниками | Август-сентябрь | Директор школы |
|  | Организационно-методическое обеспечение |  |  |
| 1 | Совещание при директоре по организации работы с электронным журналом | Август | Директор школы |
| 2 | Ввод информации об успеваемости обучающихся в электронные журналы | В течение учебного года | Администратор, учителя-предметники |
| 3 | Заполнение базы данных АИС | Август | Администратор |
| 4 | Оказание консультационной помощи пользователям электронного журнала | В течение учебного года | Администратор |
| 5 | Регулярное заполнение электронного журнала: выставление отметок и сведений о посещаемости | В течение учебного года | Кл. руководители, зам. директора по УМР |
| Материально- техническое обеспечение |
| 1 | Мониторинг технического оснащения в соответствии с требованиями и целью введения ЭЖ | Июнь-сентябрь | Администратор |
| 2 | Подготовка технических средств ИКТ и программного обеспечения | Июнь-сентябрь | Учитель информатики |
| 3 | Совершенствование и настройка локальной сети | Июнь-сентябрь | Зам. директора по АХР |
| Программное обеспечение |
| 1 | Получение логинов и паролей для учителей-предметников, классных руководителей, родителей (законных представителей) | Август | Администратор |
| 2 | Ввод в систему необходимых данных по школе | Август | Администратор, зам директора по УМР |
| 3 | Обновление базы данных АИС по мере возникающих изменений | В течение учебного года | Администратор, зам директора по УМР |
| Информационное обеспечение |
| 1 | Изучение и анализ нормативно-правовой базы по организации перехода на электронную форму ведения журналов | Август, сентябрь | Администрация |
| 2 | Размещение на стенде и сайте школы информации о введении электронных журналов | В течение учебного года | Заместитель директора по УМР |
| 3 | Проведение информационно-разъяснительной работы с пользователями электронного журнала | В течение учебного года | Кл. руководители, администрация |
| 4 | Утверждение режима работы по заполнению ЭЖ | Август | Директор школы |
| Мониторинг ведения электронного журнала |
| 1 | Контроль ведения электронного журнала | В течение учебного года | Зам директора по УМР, кл. руководители |
| 2 | Формирование отчётности в ОУ по ведению электронных журналов | В течение учебного года | Зам директора по УМР |